BACKLOG DE CONTINUIDAD

Historias de usuario H14–H20

Mini red social estudiantil | Proyecto práctico con XP

| DURACIÓN 180 minutos | META 8–12 puntos | FORMA Parejas XP |
| --- | --- | --- |

Objetivo de la iteración

Continuar la aplicación mediante incrementos pequeños, conservando todas las funcionalidades anteriores y aplicando programación en parejas, pruebas continuas, integración frecuente y diseño simple.

Regla principal: No se espera completar todo el backlog. El equipo selecciona historias hasta sumar entre 8 y 12 puntos y solo inicia otra cuando la anterior está probada e integrada.

Ruta sugerida para hoy

| Tiempo | Trabajo del equipo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 0–20 | Pruebas de regresión, roles y selección de historias. | Plan de iteración |
| 20–65 | Iteración 1: programar, probar e integrar. | Primer incremento |
| 65–75 | Revisión y rotación conductor/navegador. | Tablero actualizado |
| 75–120 | Iteración 2: siguiente historia priorizada. | Segundo incremento |
| 120–130 | Pausa técnica y regresión completa. | Lista de errores |
| 130–165 | Iteración 3 o corrección de historias devueltas. | Versión candidata |
| 165–180 | Demostración, revisión y retrospectiva breve. | Versión estable |

Backlog disponible

| Historia | Funcionalidad | Puntos | Requisito |
| --- | --- | --- | --- |
| H14 | Responder comentarios | 5 | H7 |
| H15 | Etiquetas y filtro | 3 | Ninguno |
| H16 | Publicaciones favoritas | 3 | Ninguno |
| H17 | Borrador automático | 3 | Ninguno |
| H18 | Paginación | 5 | Ninguno |
| H19 | Exportar e importar respaldo | 5 | Ninguno |
| H20 | Reportar y moderar contenido | 5 | Ninguno |

H14. Responder comentarios (5 puntos)

Historia: Como estudiante, quiero responder un comentario para continuar una conversación específica.

Dependencia: Requiere que H7 (comentarios) esté terminada.

Criterios de aceptación

Cada comentario muestra la acción Responder.

La respuesta solicita nombre y texto; ambos son obligatorios.

La respuesta aparece debajo del comentario correcto y muestra autor, texto y fecha/hora.

Un comentario puede tener varias respuestas.

Las respuestas pueden agregarse en publicaciones diferentes sin mezclarse.

Las respuestas permanecen después de recargar la página.

Los comentarios antiguos sin respuestas continúan mostrándose sin errores.

Pruebas mínimas

Responder el segundo comentario de una publicación con tres comentarios.

Agregar dos respuestas al mismo comentario y una a otro comentario.

Intentar responder con nombre vacío, texto vacío y solo espacios.

Recargar y comprobar que se conserva la relación publicación–comentario–respuesta.

Usar datos anteriores que no tengan la propiedad respuestas.

Restricción técnica: Cada respuesta debe poseer un id único. Localicen la publicación y el comentario por id; no utilicen posiciones visuales ni texto como identificador.

H15. Etiquetas y filtro por tema (3 puntos)

Historia: Como estudiante, quiero asignar un tema a mi publicación para organizar y encontrar contenido relacionado.

Criterios de aceptación

Al publicar se puede seleccionar una etiqueta: General, Estudio, Evento o Ayuda.

Cada publicación muestra visualmente su etiqueta.

Existe un filtro para ver Todas o una etiqueta específica.

El filtro funciona junto con la búsqueda y el ordenamiento, si esas historias existen.

Las publicaciones antiguas sin etiqueta aparecen como General.

La etiqueta permanece después de recargar la página.

Pruebas mínimas

Crear al menos dos publicaciones de cada etiqueta y probar todos los filtros.

Filtrar y luego buscar una palabra que solo aparezca en una publicación.

Cambiar repetidamente entre Todas y una etiqueta; no deben perderse datos.

Cargar publicaciones antiguas sin etiqueta y comprobar que aparecen como General.

Restricción técnica: Guarden la etiqueta dentro del objeto de la publicación. Filtrar solamente cambia lo que se muestra; no debe borrar ni sobrescribir el arreglo original.

H16. Publicaciones favoritas (3 puntos)

Historia: Como estudiante, quiero marcar publicaciones como favoritas para encontrarlas rápidamente después.

Criterios de aceptación

Cada publicación muestra una acción para marcar o quitar de Favoritos.

El estado visual indica claramente si la publicación es favorita.

Existe una opción para mostrar únicamente las favoritas.

Marcar una publicación no cambia sus reacciones ni comentarios.

El estado favorito permanece después de recargar.

Las publicaciones antiguas se consideran no favoritas.

Pruebas mínimas

Marcar la segunda de tres publicaciones y verificar que solo ella cambie.

Quitar una publicación de favoritas mientras está activo el filtro Favoritas.

Marcar favoritas después de buscar u ordenar; debe actualizarse la publicación correcta.

Recargar y comprobar que se conserva el estado.

Restricción técnica: Añadan una propiedad booleana al objeto existente. No creen una segunda lista de publicaciones favoritas en LocalStorage.

H17. Borrador automático (3 puntos)

Historia: Como estudiante, quiero recuperar el texto que estaba escribiendo para no perderlo si cierro o recargo la página.

Criterios de aceptación

Mientras se escribe, el nombre y el mensaje se guardan automáticamente como borrador.

Al recargar, los campos recuperan el último borrador no publicado.

Al publicar correctamente, el formulario y el borrador quedan vacíos.

Si la publicación falla una validación, el borrador se conserva.

Existe una acción Descartar borrador que limpia campos y almacenamiento.

El contador de caracteres refleja correctamente el texto recuperado si H11 está implementada.

Pruebas mínimas

Escribir parcialmente, recargar y comprobar la recuperación.

Intentar publicar con un campo inválido y verificar que el texto no desaparezca.

Publicar correctamente, recargar y comprobar que el borrador ya no existe.

Descartar un borrador y confirmar que no reaparece.

Restricción técnica: Utilicen una clave de LocalStorage distinta de la colección de publicaciones y guarden solo los campos necesarios del formulario.

H18. Paginación de publicaciones (5 puntos)

Historia: Como estudiante, quiero ver las publicaciones por páginas para navegar cómodamente cuando existe mucho contenido.

Criterios de aceptación

Se muestran como máximo cinco publicaciones por página.

Existen controles Anterior y Siguiente y un indicador de página actual.

Anterior se desactiva en la primera página y Siguiente en la última.

Buscar, filtrar u ordenar recalcula correctamente la cantidad de páginas.

Si se elimina la última publicación de una página, la vista pasa a una página válida.

Cambiar de página no modifica ni duplica datos.

Pruebas mínimas

Crear 12 publicaciones y comprobar la distribución 5–5–2.

Avanzar y retroceder hasta los extremos; los controles deben desactivarse correctamente.

Buscar un resultado desde la tercera página y comprobar que se muestra en una página válida.

Eliminar todas las publicaciones de la última página y verificar el ajuste.

Recargar y comprobar que no se duplican publicaciones.

Restricción técnica: La paginación afecta únicamente la porción renderizada. No dividan ni guarden el arreglo original en varias claves.

H19. Exportar e importar respaldo (5 puntos)

Historia: Como estudiante, quiero descargar y restaurar un respaldo para proteger la información de la red social.

Criterios de aceptación

Una acción Exportar descarga un archivo JSON con todas las publicaciones y sus datos relacionados.

Una acción Importar permite seleccionar un archivo JSON.

Antes de reemplazar los datos actuales, la aplicación solicita confirmación.

Un archivo válido restaura publicaciones, comentarios, respuestas, reacciones y demás propiedades existentes.

Un archivo inválido muestra un mensaje y conserva los datos actuales.

Después de importar, la interfaz se actualiza y los datos permanecen al recargar.

Pruebas mínimas

Exportar datos, borrar LocalStorage, importar el archivo y comparar el resultado.

Cancelar la confirmación de importación; nada debe cambiar.

Intentar importar texto, JSON mal formado y un JSON con estructura incorrecta.

Importar un respaldo de una versión anterior con propiedades faltantes.

Importar con la lista actual vacía y con varias publicaciones existentes.

Restricción técnica: Validen la estructura antes de escribir en LocalStorage. No ejecuten contenido del archivo ni reemplacen los datos hasta terminar toda la validación.

H20. Reportar y moderar contenido (5 puntos)

Historia: Como estudiante, quiero reportar una publicación inapropiada para que pueda revisarse sin eliminarla inmediatamente.

Criterios de aceptación

Cada publicación permite seleccionar Reportar y elegir un motivo: Spam, Ofensivo u Otro.

Un mismo reporte no se registra dos veces durante la misma acción.

La publicación muestra que fue reportada, pero continúa visible para los usuarios.

Existe una vista Moderación que lista publicaciones reportadas y su motivo.

Desde Moderación se puede descartar el reporte o eliminar la publicación con confirmación.

Los reportes permanecen después de recargar y no afectan otras publicaciones.

Pruebas mínimas

Reportar la segunda de tres publicaciones y revisar la vista Moderación.

Cancelar un reporte antes de confirmar; no debe guardarse.

Descartar un reporte y comprobar que la publicación sigue visible.

Eliminar desde Moderación, recargar y comprobar que no reaparece.

Buscar u ordenar antes de reportar y verificar que se modifica la publicación correcta.

Restricción técnica: Almacenen el estado del reporte dentro de la publicación o en una estructura relacionada por id. Nunca identifiquen una publicación por su posición en pantalla.

Pruebas de regresión obligatorias

Antes de solicitar aceptación, el tester ejecuta estas pruebas además de las pruebas mínimas de la historia.

| N.º | Prueba | Estado |
| --- | --- | --- |
| R1 | Publicar con datos válidos y rechazar campos vacíos. | □ Pasa □ Falla |
| R2 | Editar y eliminar la publicación correcta. | □ Pasa □ Falla |
| R3 | Comentar y reaccionar sin afectar otras publicaciones. | □ Pasa □ Falla |
| R4 | Buscar, filtrar y ordenar sin perder información. | □ Pasa □ Falla |
| R5 | Recargar y conservar todos los datos. | □ Pasa □ Falla |
| R6 | Iniciar con LocalStorage vacío sin errores. | □ Pasa □ Falla |
| R7 | Abrir datos de una versión anterior sin propiedades nuevas. | □ Pasa □ Falla |
| R8 | Comprobar que no existen errores en la consola del navegador. | □ Pasa □ Falla |

Registro del equipo

| Historia | Puntos | Pareja | Pruebas | Estado / observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Definición de Terminado

Cumple todos los criterios de aceptación.

Las pruebas mínimas y de regresión fueron ejecutadas.

No rompe las funcionalidades anteriores.

Los cambios están integrados y persisten correctamente.

No aparecen errores en la consola.

La pareja puede demostrar la historia y explicar las decisiones del código.

Importante: Una historia que funciona parcialmente permanece En desarrollo y no suma puntos.